- Изменения в проектную декларацию по строительству многоквартирного жилого дома литер 2 на земельном участке микрорайона «Московский» в г. Иваново

г. Иваново                                                                                                            10 августа 2011 г.

- Внести следующие изменения в проектную декларацию по строительству многоквартирного жилого литер 2 на земельном участке микрорайона «Московский» в г. Иваново:

2.1. Цель проекта: строительство многоквартирного жилого дома (строительный литер №2) на земельном участке с кадастровым номером: 37:24:00 00 00:0068 по адресу: г. Иваново,                ул. Кудряшова.
Сроки реализации проекта строительства:
Начало – дата подписания разрешений на строительство: 30.10.2009 г.
Окончание:                                                                                                                                        1 очередь – 4 квартал 2010 г.                                                                                                                                        2 очередь – 3 квартал 2011 г.                                                                                                                                       3 очередь – 2 квартал 2011 г.

2.8. Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома, перечне органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, представители которых участвуют в приемке указанного жилого дома:

Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию:

1 очередь – 4 квартал 2010 г.                                                                                                                                        2 очередь – 3 квартал 2011 г.                                                                                                                                       3 очередь – 2 квартал 2011 г.

Генеральный директор ОАО 
«Ивановская Домостроительная Компания»                                                             Пыжиков А.Г.